| Башҡортостан Республикаһы |  | Республика Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| Башҡортостан Республикаһының Туймазы районы муниципаль районының Ғафур ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимиәте 452778, Дуслык ауылы,Советская урамы,3А Тел. 3-13-52;Факс 3-15-30 |  | Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 452778, село Дуслык,ул.Советская,3А Тел. 3-13-52; Факс 3-15-30 |

БОЙОРОҡ	                     распоряжение

| # " 01" | # марта | # 2021 | # й. |  | # № | # 09 |  | # "01" | # марта | # 2021 | # г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке населенных пунктов,            хозяйственных строений,

мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2021 года на территории сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан.

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов к пропуску льда и весеннего паводка 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Комиссии осуществить мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка согласно плану  мероприятий (приложение № 1).

- Рекомендовать руководителям хозяйств, расположенных на территории сельского поселения создать аварийные бригады  для проведения противопаводковых работ в срок до  начала паводка.

- Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                          Р.Р. Сафин

Приложение № 1

К постановлению главы сельского

поселения Гафуровский сельсовет

№09 от 01 марта 2021 года.

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ПАВОДКА  НА  2021 год

ПО  СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ГАФУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповестить население, проживающее в зоне возможного затопления: - ул. Речная с. Дуслык; - дер. Никитинка; дер. Воздвиженка; - ул. Клубная, ул. Центральная, д. № 25, 27 дер. Тимирово, | До 15.03. 2021 | Администрация Сельского поселения; Старосты сел, Депутаты ХасановР.Р., Латыпов Р.Р. Маннанова З.З., Арсланов Р.Р. |
| 2 | Подготовить помещение для людей на случай эвакуации | До 15.03. 2021 | Администрация сельского поселения, Администрация МАОУ СОШ с. Гафурово, старший воспитатель филиала МБДОУ детский сад № 6 с. Субханкулово «ДОУ д. Никитинка», д. Никитинка частная гостиница (по согласованию) |
| 3 | Очистить трубы под дорогами для оттока воды | До Начала паводка | 1. с. Дуслык – ООО КомТехСервис, 2. д. Воздвиженка, д. Никитинка– ЛПДС Субханкулово, 3.д. Тимирово – Туймазинское ДРСУ, 4.с. Гафурово – глава КХ Арсланов Р.Р., 5.жители частного сектора перед своими дворами. |
| 4 | Организовать оперативный контроль за состоянием прудов, мостов | На период паводка | д. Никитинка – Фазлыев Р.Ф., д. Тимирово – Латыпов Р.Р., с. Гафурово – Арсланов Р.Р., старосты сел (по согласованию) |
| 5 | Установить наблюдение за сохранностью опор линий связи и электропередач в районе р. Усень | На период паводка | Связисты, старосты д. Кызыл Таш, Воздвиженка (по согласованию) |
| 6 | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка | До 20.03. 2021 | Администрация СП, руководители организаций, предприятий по согласованию |
| 7 | Организовать дежурство на мостах ч-з реку Бишиндинка с. Дуслык, на мосту ч-з ручей с.Гафурово, на мосту через реку Усень в районе д. Воздвиженка, через ручей по водопропускной трубе в д. Тимирово ул. Центральная | На период паводка | В случае необходимости Администрация СП |
| 8 | В целях предупреждения загрязнения рек, очистить затопляемые берега рек от прочих отходов | До начала паводка | Депутаты, старосты сел, жители сел |
| 9 | Произвести отток воды с дер. Воздвиженка, д. Никитинка в сторону реки Усень | По мере необходимости | ЛПДС «Субханкулово», ТНУ (по согласованию). Администрация сельского поселения |
| 10 | Разместить на сайте Администрации, на стенде в здании Администрации сельского поселения (с. Дуслык, ул. Советская, 3 А), на досках объявлений в всех населенных пунктах правила поведения при паводке, наводнении | До 15.03. 2021 года | Управ. делами, специалисты Администрации сельского поселения |
| 11 | Ознакомить с правилами поведения при паводке, наводнении население, проживающего в зоне возможного затопления | До 20.03. 2021 г. | Специалисты Администрации сельского поселения |

Глава сельского поселения 							Сафин Р.Р.