| Башҡортостан Республикаһының Туймазы районы муниципаль районының Ғафур ауыл советы ауыл биләмәһе Хакимиәте 452778, Дуслык ауылы,Советская урамы,3А Тел. 3-13-52;Факс 3-15-30 |  | Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 452778, село Дуслык,ул.Советская,3А Тел. 3-13-52; Факс 3-15-30 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОҡ	                     распоряжение

| # " 27" | # февраль | # 2023 | # й. |  | # № | # 03 |  | # "27" | # февраля | # 2023 | # г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке населенных пунктов,  хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2023 года на территории сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и сооружений на территории сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район республики Башкортостан к пропуску льда и весеннего паводка 2023 года:

- Создать противопаводковую комиссию для организации и координирования работ по безаварийному пропуску весеннего паводка 2023 год (приложение №1).

- Комиссии осуществить мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка согласно плану мероприятий (приложение № 2).

- Рекомендовать руководителям хозяйств, расположенных на территории сельского поселения создать аварийные бригады для проведения противопаводковых работ в срок до начала паводка.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                          Р.Р. Сафин

Приложение № 1

к постановлению

главы сельского поселения

Гафуровский сельсовет

№ 03  от 27  февраля 2023 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии

| № п/п | Ф.И.О. | должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сафин Радис Ризаевич | Пред. комиссии, глава сельского поселения Гафуровский сельсовет |
| 2 | Арсланов Рустам Ринатович | Зам. пред. комиссии, депутат Совета сельского поселения, староста с. Гафурово (по согласованию) |
| 3 | Хасанов Рамиль Ринатович | Член комиссии, руководитель ООО «Комтехсервис», депутат Совета сельского поселения (по согласованию) |
| 4 | Латыпов Ратмир Ришатович | Член комиссии, депутат Совета сельского поселения (по согласованию) |
| 5 | Маннанова Зухра Зайнутдиновна | Член комиссии, депутат Совета сельского поселения, директор СОШ с. Гафурово (по согласованию) |
| 6 | Кучарбаев Раиль Наилевич | Член комиссии, депутат Совета сельского поселения (по согласованию) |
| 7 | Гумеров Марсель Асгатович | Член комиссии, депутат Совета сельского поселения (по согласованию) |
| 8 | Маликов Ильдар Факилевич | Член комиссии, депутат Совета сельского поселения (по согласованию) |
| 9 | Хабубуллин Хакимьян Насихович | Член комиссии, депутат Совета сельского поселения директор СОШ с. Дуслык (по согласованию) |
| 10 | Асылгареев Нурфаяз Махасимович | Член комиссии, депутат Совета сельского поселения (по согласованию) |
| 11 | Шаймарданов Раиль Зигандарович | Член комиссии, староста д. Кызыл Таш (по согласованию) |
| 12 | Гарифуллин Ринат Шакирович | Член комиссии, староста деревни Тимирово, имам-хатыб мечети д. Тимирово (по согласованию) |
| 13 | Альмухаметов Альберт Фазлиахметович | Член комиссии, староста д. Воздвиженка (по согласованию) |
| 14 | Фазлыев Рим Фагимович | Член комиссии, староста д. Никитинка (по согласованию) |
| 15 | Бурангулов Руслан Рустамович | Член комиссии, имам-хатыб мечети с. Дуслык (по согласованию) |

Управляющий делами                               З.Н. Галеева

Приложение № 2

к постановлению главы сельского

поселения Гафуровский сельсовет

№ 03 от 27 февраля 2023 года.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповестить население, проживающее в зоне возможного затопления: - ул. Речная, ул. Полевая, ул. Молодежная с. Дуслык; - дер. Никитинка; дер. Воздвиженка; - ул. Клубная, ул. Центральная, д. № 25, 27 дер. Тимирово, | До 20.03. 2023 | Администрация Сельского поселения; Старосты сел (по согласованию): Депутаты Хасанов Р.Р., Латыпов Р.Р. Маннанова З.З., Арсланов Р.Р. |
| 2 | Подготовить помещение для людей на случай эвакуации | До 20.03. 2023 | Администрация сельского поселения, Администрация МАОУ СОШ с. Гафурово, старший воспитатель филиала МБДОУ детский сад № 6 с. Субханкулово «ДОУ д. Никитинка», д. Никитинка частная гостиница (по согласованию) |
| 3 | Очистить трубы под дорогами для оттока воды | До Начала паводка | 1. с. Дуслык – ООО КомТехСервис, 2. д. Воздвиженка, д. Никитинка– ЛПДС Субханкулово, 3.д. Тимирово – Туймазинское ДРСУ, 4.с. Гафурово – глава КХ Арсланов Р.Р., 5.жители частного сектора перед своими дворами. (по согласованию) |
| 4 | Организовать оперативный контроль за состоянием прудов, мостов | На период паводка | д. Никитинка – Фазлыев Р.Ф., д. Тимирово – Латыпов Р.Р., с. Гафурово – Арсланов Р.Р., (по согласованию) |
| 5 | Установить наблюдение за сохранностью опор линий связи и электропередач в районе р. Усень | На период паводка | Туймазинская РЭС,Башинформсвязь, старосты д. Кызыл Таш, Воздвиженка (по согласованию) |
| 6 | Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка | До 20.03. 2023 | Администрация СП, руководители организаций, предприятий (по согласованию) |
| 7 | Организовать дежурство на мостах ч-з реку Бишиндинка с. Дуслык, на мосту ч-з ручей с.Гафурово, на мосту через реку Усень в районе д. Воздвиженка, через ручей по водопропускной трубе в д. Тимирово ул. Центральная | На период паводка | В случае необходимости Администрация СП |
| 8 | В целях предупреждения загрязнения рек, очистить затопляемые берега рек от прочих отходов | До начала паводка | Депутаты, старосты сел, жители сел (по согласованию) |
| 9 | Произвести отток воды с дер. Воздвиженка, д. Никитинка в сторону реки Усень | По мере необходимости | ЛПДС «Субханкулово», ТНУ (по согласованию). Администрация сельского поселения |
| 10 | Разместить на сайте Администрации, на стенде в здании Администрации сельского поселения (с. Дуслык, ул. Советская, 3 А), на досках объявлений в всех населенных пунктах правила поведения при паводке, наводнении | До 20.03. 2023 года | Управ. делами, специалисты Администрации сельского поселения |
| 11 | Ознакомить с правилами поведения при паводке, наводнении население, проживающего в зоне возможного затопления | До 20.03. 2023 г. | Специалисты Администрации сельского поселения |

Управляющий делами                               З.Н. Галеева