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	Башҡортостан Республикаһының
Туймазы районы муниципаль районының
Ғафур ауыл советы
ауыл биләмәһе Хакимиәте

452778, Дуслык ауылы,Советская урамы,3А
Тел. 3-13-52;Факс 3-15-30

	
	Администрация сельского поселения Гафуровский сельсовет
муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан

452778, село Дуслык,ул.Советская,3А
Тел. 3-13-52; Факс 3-15-30



        БОЙОРОҡ	                     РАСПОРЯЖЕНИЕ

	" 27"
	февраль
	2023
	й.
	
	№
	03
	
	"27"
	февраля 
	2023
	г.
	


            
О подготовке населенных пунктов,  хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2023 года на территории сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.



       В целях своевременной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и сооружений на территории сельского поселения Гафуровский сельсовет муниципального района Туймазинский район республики Башкортостан к пропуску льда и весеннего паводка 2023 года:

1. Создать противопаводковую комиссию для организации и координирования работ по безаварийному пропуску весеннего паводка 2023 год (приложение №1).
2. Комиссии осуществить мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка согласно плану мероприятий (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям хозяйств, расположенных на территории сельского поселения создать аварийные бригады для проведения противопаводковых работ в срок до начала паводка.
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.





                     Глава сельского поселения                                          Р.Р. Сафин


                                                               Приложение № 1 
                                                                                                               к постановлению 
                                                                                                               главы сельского поселения
                                                                                                               Гафуровский сельсовет
                                                                                                               № 03  от 27  февраля 2023 г.    

СОСТАВ
противопаводковой комиссии

	№ п/п
	Ф.И.О.
	должность

	1
	Сафин Радис Ризаевич
	Пред. комиссии, глава сельского поселения Гафуровский сельсовет

	2
	Арсланов Рустам Ринатович
	Зам. пред. комиссии, депутат Совета сельского поселения, староста с. Гафурово
(по согласованию)

	3
	Хасанов Рамиль Ринатович
	Член комиссии, руководитель ООО «Комтехсервис», депутат Совета сельского поселения (по согласованию)

	4
	Латыпов Ратмир Ришатович
	Член комиссии, депутат Совета сельского поселения (по согласованию)

	5
	Маннанова
Зухра Зайнутдиновна
	Член комиссии, депутат Совета сельского поселения, директор СОШ с. Гафурово
(по согласованию)

	6
	Кучарбаев Раиль Наилевич
	Член комиссии, депутат  Совета сельского поселения (по согласованию)

	7
	Гумеров Марсель Асгатович
	Член комиссии, депутат  Совета сельского поселения (по согласованию)

	8
	Маликов Ильдар Факилевич
	Член комиссии, депутат  Совета сельского поселения (по согласованию)

	9
	Хабубуллин Хакимьян Насихович
	Член комиссии, депутат  Совета сельского поселения директор СОШ с. Дуслык
 (по согласованию)

	10
	Асылгареев Нурфаяз Махасимович
	Член комиссии, депутат  Совета сельского поселения (по согласованию)

	11
	Шаймарданов Раиль Зигандарович
	Член комиссии, староста д. Кызыл Таш
(по согласованию)

	12
	Гарифуллин Ринат Шакирович
	Член комиссии, староста деревни Тимирово, имам-хатыб мечети д. Тимирово
(по согласованию)

	13
	Альмухаметов Альберт Фазлиахметович
	Член комиссии, староста д. Воздвиженка
(по согласованию)

	14
	Фазлыев Рим Фагимович
	Член комиссии, староста д. Никитинка 
 (по согласованию)

	15
	Бурангулов Руслан Рустамович
	Член комиссии,  имам-хатыб мечети с. Дуслык
(по согласованию)




                  Управляющий делами                               З.Н. Галеева 



Приложение № 2
к постановлению главы сельского
поселения Гафуровский сельсовет
№ 03 от 27 февраля 2023 года.


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
[bookmark: _GoBack]

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Исполнители, ответственные

	1
	Оповестить население, проживающее в зоне возможного затопления:
· ул. Речная, ул. Полевая, ул. Молодежная с. Дуслык; 
· дер. Никитинка; дер. Воздвиженка;
· ул. Клубная, ул. Центральная, д. № 25, 27 дер. Тимирово,
	До 
20.03.
2023
	Администрация Сельского поселения;
Старосты сел (по согласованию):
Депутаты Хасанов Р.Р., Латыпов Р.Р. Маннанова З.З., Арсланов Р.Р.

	2
	Подготовить помещение для людей на случай эвакуации

	До 20.03.
2023
	Администрация сельского поселения,
Администрация МАОУ  СОШ с. Гафурово, старший воспитатель филиала МБДОУ детский сад № 6 с. Субханкулово «ДОУ д. Никитинка», 
д. Никитинка частная гостиница
(по согласованию)

	3
	Очистить трубы под дорогами для оттока воды
	До 
Начала паводка 

	1. с. Дуслык – ООО КомТехСервис, 
2. д. Воздвиженка, д. Никитинка– ЛПДС Субханкулово, 
 3.д. Тимирово – Туймазинское ДРСУ, 
4.с. Гафурово – глава КХ  Арсланов Р.Р., 
5.жители частного сектора перед своими дворами.
(по согласованию)

	4
	Организовать оперативный контроль за состоянием прудов, мостов
	На период паводка
	д. Никитинка – Фазлыев Р.Ф., 
д. Тимирово – Латыпов Р.Р.,
с. Гафурово –  Арсланов Р.Р., 
(по согласованию)

	5
	Установить наблюдение за сохранностью опор линий связи и электропередач в районе р. Усень 
	На период паводка
	Туймазинская РЭС,Башинформсвязь, старосты д. Кызыл Таш, Воздвиженка
(по согласованию)

	6
	Провести инструктаж всех работников, связанных с пропуском паводка 
	До 20.03.
2023
	Администрация СП,
руководители организаций, предприятий (по согласованию)

	7
	Организовать дежурство на мостах ч-з реку Бишиндинка с. Дуслык, на мосту ч-з ручей с.Гафурово, на мосту через реку Усень в районе д. Воздвиженка, через ручей по водопропускной трубе в д. Тимирово ул. Центральная 
	На период паводка
	В случае необходимости Администрация СП

	8
	В целях предупреждения загрязнения рек, очистить затопляемые берега рек от прочих отходов
	До начала паводка
	Депутаты, старосты сел, жители сел (по согласованию)

	9
	Произвести отток воды с дер. Воздвиженка, 
д. Никитинка в сторону реки Усень 
	По мере необходимости
	ЛПДС «Субханкулово», 
ТНУ (по согласованию). 
Администрация сельского поселения

	10
	Разместить на сайте Администрации, на стенде в здании Администрации сельского поселения
 (с. Дуслык, ул. Советская, 3 А), на досках объявлений в всех населенных пунктах  правила поведения при паводке, наводнении
	До 20.03.
2023 года
	Управ. делами, специалисты Администрации сельского поселения

	11
	Ознакомить с правилами поведения при паводке, наводнении население, проживающего  в зоне возможного затопления
	До 20.03.
2023 г.
	Специалисты Администрации сельского поселения





                                                                                                     

	      Управляющий делами                               З.Н. Галеева 
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